**Перечень контрольных событий  
  
Титульная информация проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | Многофункциональная перчатка GPS |
| **Планируемое, время начала и окончания проекта (месяц/год)** | Начало проекта 13.09.2020 Окончание проекта 11.02.202 |
| **Оценка бюджета проекта (руб.)** | 11502400 |
| **Место/сфера реализации** | г. Пермь, ЗАО «Технологии нашего будущего» |
| **Заказчик проекта** | Юридическое лицо Анатолий Васильевич Зайцев |
| **Куратор** | Головчанский А.А. |
| **Руководитель проекта** | Мухачев А.С. |
| **Ключевые заинтересованные стороны проекта** | ЗАО «Технологии нашего будущего», Юр. Лицо: Анатолий Васильевич Зайцев; Государственная программа «Информационное общество» (Государство РФ) |
| **Дата создания документа** | 01.12.2020 |

**Контрольные события**

|  |  |
| --- | --- |
| **Контрольное событие** | **Дата** |
| Проект спланирован | 13.09.2020 |
| Робочие места обеспечены | 20.09.2020 |
| Составлен устав проекта | 25.09.2020 |
| Комплектующие закуплены | 30.09.2020 |
| Комплектующие распакованы | 06.10.2020 |
| Начало разработки перчатки и ПО | 07.10.2020 |
| Разработка перчатки и ПО завершена | 13.06.2022 |
| Прототип перчатки собран | 13.09.2022 |
| ПО на перчатку установлено | 21.09.2022 |
| Работоспособность перчатки проверена, тесты проведены | 25.12.2022 |
| Перчатка доработана | 05.02.2023 |
| Перчатка GPS готова к приёмке | 10.02.2023 |

**Составлено/утверждено**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Должность** | **Фамилия, инициалы** | **Подпись** | **Дата** |
| Руководитель проекта | Мухачев А.С. |  |  |
| Куратор | Головчанский А.А. |  |  |