|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | Многофункциональная перчатка с GPS |
| **Руководитель проекта** | Мухачев А.С |
| **Дата создания документа** | 01.09.2020 |

**Таблица оценки стоимости операций**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоговая оценка (руб.)** | 1513400 | 15500 | 7457000 | 587000 | 50500 | 147000 | 302000 | 10000 |
| **Резерв (руб.)** | 0 | 500 | 100000 | 100000 | 10000 | 40000 | 80000 | 5000 |
| **Накладные расходы (руб.)** | 5000 | 2000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого прямые расходы (руб.)** | 1508400 | 13000 | 7257000 | 487000 | 40500 | 107000 | 222000 | 5000 |
| **Другие прямые расходы (руб.)** | 0 | 1000 | 50000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 |
| **Командировки (руб.)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Оборудование (руб.)** | 0 | 0 | 500000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Электро- и водоснабжение (руб.)** | 0 | 0 | 307000 | 33000 | 4500 | 17000 | 20000 | 0 |
| **Материалы (руб.)** | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по заработной плате (руб.)** | 8400 | 12000 | 6400000 | 344000 | 36000 | 90000 | 192000 | 5000 |
| **Ставка заработной платы (руб.)** | 100 | 300 | 2000 | 1000 | 750 | 500 | 1000 | 1000 |
| **Кол-во рабочих часов** | 84 | 40 | 3200 | 344 | 48 | 180 | 192 | 5 |
| **Код ИСР** | 1.7.4.1 | 1.7.4.2 | 1.7.5.1 | 1.7.5.2 | 1.7.5.3 | 1.7.5.4 | 1.7.5.5 | 1.7.5.6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Должность** | **Фамилия, инициалы** | **Подпись** | **Дата** |
| Руководитель проекта | Мухачев А.С. |  |  |
| Куратор | Головчанский А.А. |  |  |

**Составлено/утверждено**