|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | Многофункциональная перчатка с GPS |
| **Руководитель проекта** | Мухачев А.С |
| **Дата создания документа** | 01.12.2020 |

**Сводная оценка стоимости операций**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Примечания (диапазон оценки, уровень доверия** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Допущения/ограничения** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итоговая оценка (руб.)** | 1513400 | 15500 | 7457000 | 587000 | 50500 | 147000 | 302000 | 10000 |
| **Резерв (руб.)** | 0 | 500 | 100000 | 100000 | 10000 | 40000 | 80000 | 5000 |
| **Накладные расходы (руб.)** | 5000 | 2000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого прямые расходы (руб.)** | 1508400 | 13000 | 7257000 | 487000 | 40500 | 107000 | 222000 | 5000 |
| **Требуемые ресурсы** | 1500000р | 3 раб. | 8 раб. | 4 раб. | 3 раб. | 2 раб. | 8 раб. | 4 раб. |
| **Метод оценки** | Снизу вверх | Снизу вверх | Снизу вверх | Снизу вверх | Снизу вверх | Снизу вверх | Снизу вверх | Снизу вверх |
| **Код ИСР** | 1.7.4.1 | 1.7.4.2 | 1.7.5.1 | 1.7.5.2 | 1.7.5.3 | 1.7.5.4 | 1.7.5.5 | 1.7.5.6 |

**Составлено/утверждено**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Должность** | **Фамилия, инициалы** | **Подпись** | **Дата** |
| Руководитель проекта | Мухачев А.С. |  |  |
| Куратор | Головчанский А.А. |  |  |