**СЛОВАРЬ ИРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ РАБОТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Мультифункциональная перчатка GPS |
| Руководитель проекта | Мухачев А.С. |
| Дата создания | 13.01.2021 |

**Операция пакета работа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание работ** | | Разработка и сборка перчатки, установка ПО, проверка работоспособности и приёмка | | | | | | | | | | |
| **№** | **Контрольные события** | | | | | | | | **Контрольные даты** | | | |
| 1 | Разработка перчатки и ПО | | | | | | | | С 07.10.2020 по 13.06.2022 | | | |
| 2 | Сборка перчатки | | | | | | | | С 14.07.2022 по 13.09.2022 | | | |
| 3 | Проверка работоспособности | | | | | | | | С 01.10.2022 по 25.12.2022 | | | |
| 4 | Приемка | | | | | | | | С 10.02.2023 по 11.02.2023 | | | |
|  |  | | | | | | | |  | | | |
| **Код** | **Операция** | | **Ресурс** | | **Работа** | | | **Материалы** | | | | **Общая стоимость**  **(руб.)** |
| Часы | Расценка(руб./ч) | Всего (руб.) | Объём | Стоимость (ед.измерения) | | Всего |
| 1.7.5.1 | Разработка перчатки и ПО | | 8 | | 226 | 300 | 542 400 | 25 | Руб. | 127 500 | | 669 900 |
| 1.7.5.2 | Сборка перчатки | | 4 | | 148 | 250 | 296 000 | - | - | - | | 29 600 |
| 1.7.5.3 | Установка ПО на перчатку | | 3 | | 62 | 200 | 37 200 | 15 | Руб. | 76 500 | | 113 700 |
| 1.7.5.4 | Проверка работоспособности | | 2 | | 112 | 150 | 33 600 | - | - | - | | 33 600 |
| 1.7.5.5 | Доработки | | 8 | | 162 | 175 | 226 800 | - | Руб. | - | | 226 800 |
| 1.7.5.6 | Приемка | | 4 | | - | 130 | - | - | - | - | | - |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Требования по качеству** | | | |  | | | | | | | | |
| **Критерии приёмки** | | | |  | | | | | | | | |
| **Техническая информация** | | | |  | | | | | | | | |
| **Контрактная информация** | | | |  | | | | | | | | |

**Составлено/утверждено**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | Фамилия, инициалы | Подпись | Дата |
| Руководитель проекта | Мухачев А.С. |  |  |
| Куратор | Головчанский А.А. |  |  |