**ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСАМ ОПЕРАЦИЙ**

**Титульная информация о проекте**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | Многофункциональная перчатка GPS |
| **Планируемое время начала и окончания проекта (месяц/** **год)** | Начало проекта 13.09.2020 Окончание проекта 11.02.2023 |
| **Оценка бюджета проекта (руб.)** | 11502400 |
| **Место/сфера реализации** | г. Пермь, ЗАО «Технологии нашего будущего» |
| **Заказчик проекта** | Юридическое лицо Анатолий Васильевич Зайцев |
| **Куратор** | Головчанский А.А. |
| **Руководитель проекта** | Мухачев А.С. |
| **Ключевые заинтересованные стороны проекта** | ЗАО «Технологии нашего будущего», Юр. Лицо: Анатолий Васильевич Зайцев; Государственная программа «Информационное общество» (Государство РФ) |
| **Дата создания документа** | 01.12.2020 |

**Ресурсы операций**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | **Наименование операции** | **Тип ресурса** | **Кол-во** | | **Доступность ресурсов** |
| **1.1.1.1** | **Пакет работ «Разработка устава проекта»** | | | | |
| Код | Наименование операции | Тип ресурса | Кол-во | | Доступность ресурсов |
| 1.1.1.1 | … |  |  | |  |
| … | … |  |  | |  |
| … | … |  |  | |  |
| … | … |  |  | |  |
| 1.7.4 | **Пакет работ «Обеспечение материалом»** | | | | |
| 1.7.4.1 | Закупка комплектующих | Деньги | 1500000р | | С 13.09.2020 по 30.09.2020 |
| 1.7.4.2 | Распаковка комплектующих | Персонал | 3 | | С 01.10.2020 по 06.10.2020 |
| 1.7.5 | **Пакет работ «Разработка и сборка»** | | | | |
| 1.7.5.1 | Разработка перчатки и ПО | Персонал | 8 | С 07.10.2020 по 13.06.2022 | |
| 1.7.5.2 | Сборка перчатки | Персонал | 4 | | С 14.07.2022 по 13.09.2022 |
| 1.7.5.3 | Установка ПО на перчатку | Персонал | 3 | | С 14.09.2022 по 21.09.2022 |
| 1.7.5.4 | Проверка работоспособности | Персонал | 2 | | С 01.10.2022 по 25.12.2022 |
| 1.7.5.5 | Доработки | Персонал | 8 | | С 11.01.2023 по 05.02.2023 |
| 1.7.5.6 | Приемка | Персонал | 4 | | С 10.02.2023 по 11.02.2023 |

**Составлено/утверждено**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Должность** | **Фамилия, инициалы** | **Подпись** | **Дата** |
| **Куратор** | Головчанский А.А. |  |  |
| **Руководитель проекта** | Мухачев А.С. |  |  |