**ПАРАМЕТРЫ ОПЕРАЦИИ  
Титульная информация о проекте**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | Многофункциональная перчатка с GPS |
| **Руководитель проекта** | Мухачев А.С |
| **Дата создания документа** | 01.12.2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Код операции** | **Наименование операции** |
| 1.7.5.1 | Разработка перчатки и ПО |
| 1.7.5.2 | Сборка перчатки |
| 1.7.5.3 | Установка ПО на перчатку |
| 1.7.5.4 | Проверка работоспособности |
| 1.7.5.5 | Доработки |
| 1.7.5.6 | Приемка |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметры операции** | | | | | | | | | |
| **Описание работы** | Разработка перчатки и ПО. Сборка рабочего прототипа перчатки. | | | | | | | | |
| Предшествующие операции | Взаимоотно-  шение | Опережение/  задержка | Последующая  операция | Взаимоотноше-  ние | Опережение/  задержка | | Последующая  операция | Взаимоотноше-  ние | Опережение/  задержка |
| Закупка  комплектующих  Распаковка комплектующих | Финиш- Старт  Финиш-Старт | - | Разработка перчатки и ПО | Финиш- Старт | - | | Сборка перчатки | Финиш- Старт | - |
| **Количество и тип требуемых ресурсов** | | **Требования к квалификации** | | | | **Другие требуемые ресурсы** | | | |
| 8 рабочих | | Навык в программировании и инженерии | | | | Комплектующие | | | |
| **Организация-исполнитель выполняемой операции** | | ЗАО «Технологии нашего будущего» | | | |  | |  |  |
| **Установленные сроки или другие ограничения** | | 11.02.2023 | | | |  | |  |  |
| **Допущения** | | Нет | | | |  | |  |  |

**Составлено/утверждено**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Должность** | **Фамилия, инициалы** | **Подпись** | **Дата** |
| Куратор | Головчанский А.А. |  |  |
| Руководитель проекта | Мухачев А.С. |  |  |