**ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ**

**Титульная информация о проекте**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | Многофункциональная перчатка GPS |
| **Планируемое время начала и окончания проекта(месяц/год)** | Начало проекта 13.09.2020  Окончание проекта 11.02.2023 |
| **Оценка бюджета проекта(руб.)** | 11502400 |
| **Место/сфера реализации** | г. Пермь, ЗАО «Технологии нашего будущего» |
| **Заказчик проекта** | Юридическое лицо Анатолий Васильевич Зайцев |
| **Куратор** | Головчанский А.А |
| **Руководитель** | Мухачёв А.С |
| **Ключевые заинтересованные стороны проекта** | ЗАО «Технологии нашего будущего», Юр. Лицо: Анатолий Васильевич Зайцев; Государственная программа «Информационное общество» (Государство РФ) |
| **Дата создания документа** | 09.02.2021 |

**Роли и ответственности по управлению стоимостью**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Описание роли** | **Описание ответственности** |
| **1** | Руководитель проекта | Отслеживает обоснованность расходов и своевременность представления отчетных документов.  Принимает решения в рамках своей ответственности по запросам о необходимости изменения расходов, превышающих пороговые отклонения |
| **2** | Куратор проекта | Принимает решения по изменению стоимости проекта по представлению руководителя проекта |

**Подходы к планированию стоимости**

1. Уровень точности расходов поддерживается округлением до 100 руб.
2. Резерв на непредвиденные расходы составляет 150 тыс. руб.
3. Единицы измерения для обслуживающего персонала – рабочие часы. Общая сумма затрат определяется в соответствии с квалификацией и фактически затраченным временем персонала.
4. Компоненты затрат по видам работ учитываются в соответствии с разработанной ИСР и правилами, установленными системой бухгалтерского учета организации
5. Процессы планирования расходов:
   1. Планирование управления стоимостью – процесс, который устанавливает политику, процедуры и документирование для планирования, управления, исполнения и контроля над расходами по проекту;
   2. Оценка стоимости – процесс разработки приблизительной оценки денежных ресурсов, необходимых для завершения деятельности по проекту;
   3. Определение бюджета – процесс агрегирования сметных расходов отдельных мероприятий или комплексов работ для установления утвержденной стоимости проекта.

**Управление стоимостью**

1. Пороговые отклонения от плана по стоимости, допускаемые до принятия корректирующих действий, - не более 5%
2. При необходимости изменения суммы расходов, превышающих пороговые отклонения, запросы от планировщика А.М Латыпова, от шеф-программиста В.П Ругалева и Начальника отдела по сборке Д.С Стукалова направляются руководителю проекта А.С Мухачёву и далее эскалируются куратору проекта А.А Головчанскому

**Составлено/утверждено**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Должность** | **Фамилия, инициалы** | **Подпись** | **Дата** |
| Руководитель проекта | Мухачёв А.С |  |  |
| Куратор проекта | Головчанский А.А |  |  |