**План управления качеством**

**Титульная информация о проекте**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | Многофункциональная перчатка GPS |
| **Планируемое время начала и окончания проекта (месяц/** **год)** | Начало проекта 13.09.2020  Окончание проекта 30.09.2023 |
| **Оценка бюджета проекта (руб.)** | 11502400 |
| **Место/сфера реализации** | г. Пермь, ЗАО «Технологии нашего будущего» |
| **Заказчик проекта** | Анатолий Васильевич Зайцев |
| **Куратор** | Головчанский А.А. |
| **Руководитель проекта** | Мухачев А.С. |
| **Ключевые заинтересованные стороны проекта** | ЗАО «Технологии нашего будущего», Анатолий Васильевич Зайцев; Государственная программа «Информационное общество» (Государство РФ) |
| **Дата создания документа** | 09.02.2021 |

**Роли и ответственности по качеству**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание роли | Описание ответственности |
| 1 | Руководитель проекта | Несет полную ответственность перед куратором за обеспечение качества проекта и продукта проекта |
| 2 | Шеф-программист | Несет ответственность за программную часть проекта, за работу серверного оборудования |
| 3 | Планировщик | Несет ответственность за чертежи проекта |
| 4 | Начальник отдела по сборке | Несет ответственность за материальный экземпляр продукта проекта, за работу цеха |

**Подходы к обеспечению качества**

|  |
| --- |
| 1. Соответствие спецификациям. 2. Ежемесячное тестирование ПО 3. Аудит проекта и продукта проекта с периодичностью раз в полгода |

**Подходы к контролю качества**

|  |
| --- |
| 1. При закупке материала – проверка на целостность. 2. Предварительная проверка защиты ПО от взломов. 3. Предварительный тест - драйв экземпляра перчатки, проверка электрических компонентов на защищённость. |

**Подходы к повышению качества**

|  |
| --- |
| 1. Закупка материалов у проверенных поставщиков. 2. Обучение персонала. 3. Консультирование персонала по проблемам возникающим в процессе проекта экспертами. 4. Всеобщее собрание персонала для обсуждения текущих проблем, вопросов и идей каждые 2 месяца. |

**Согласовано/утверждено**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Должность** | **Фамилия, инициалы** | **Подпись** | **Дата** |
| Руководитель проекта | Мухачев А.С. |  | 02.12.2020 |
| Куратор | Головчанский А.А. |  | 02.12.2020 |