**Матрица ответственности**

Матрица ответственности является одной из форм представления организационной структуры проекта. Этот документ наглядно иллюстрирует связь между результатами проекта (пакетов работ, операций) и членами команды проекта. Такой формат представления особенно актуален, когда в команду привлекаются как внутренние, так и внешние ресурсы, помогая участникам ясно представлять все роли и ответственности.

Матрица ответственности содержит описание:

* ролей/должностей в проекте;
* результатов проекта (пакетов работ, операций);
* легенды (У – утверждает, С – согласует, И – информируется, О – отвечает, Р – разрабатывает и т. д.).

Ниже в качестве примера приведен заполненный шаблон до-кумента «Матрица ответственности».

**МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | Многофункциональная перчатка GPS |
| **Руководитель проекта** | Мухачев А.С. |
| **Дата составления** | 21.02.2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты проекта | **Роль в проекте/должность** | | | | | | | |
| Заказчик проекта | Куратор проекта | Руководитель проекта | Главный программист | Главный инженер | Начальник отдела по сборке | Работники IT-отдела | Работники отдела по сборке |
| Проект спланирован | У | С | РО | И | И | И | И | И |
| Рабочие места обеспечены | У | С | РО | ИС | РОС | ИС | И | И |
| Комплектующие закуплены | У | С | РО | И | И | РО | И | И |
| Перчатка и ПО разработаны | С | С | РО | РО | РО | И | Р | Р |
| Прототип перчатки собран | С | С | О | И | РО | РО | И | Р |
| ПО на перчатку установлено | С | С | О | РО | И | И | Р | И |
| Работоспособность перчатки проверена, тесты проведены | С | С | О | И | РО | РО | И | Р |

**Согласовано**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Роль** | **Фамилия, инициалы** | **Подпись** | **Дата** |
| Заказчик проекта | В.А. Зайцев |  | 21.02.2021 |
| Куратор проекта | А.А. Головчанский |  | 21.02.2021 |
| Руководитель проекта | А.С. Мухачев |  | 21.02.2021 |
| Главный программист | В.П. Ругалев |  | 21.02.2021 |
| Главный инженер | А.М. Латыпов |  | 21.02.2021 |
| Начальник отдела по сборке | Д.С. Стукалов |  | 21.02.2021 |